Projektakte Fuchsbachtal / Hirschleite    VST-BEK-05

Auftragsbekanntmachung und Vergabegrunddaten

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

EU-weites Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb für Bauleistungen. Verfahrensakte der Vergabestelle, Bekanntmachungsauszug vor Absendung an TED.

| Feld | Eintrag |
| --- | --- |
| Auftraggeber | Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen, Außenstelle Kassel |
| Auftragsgegenstand | Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal, Neubau Tunnel Hirschleite, Verkehrssicherung, Entwässerung, Betriebstechnik-Grundleistungen |
| Verfahrensart | Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach VOB/A-EU |
| Laufzeit | 52 Monate Bauzeit, anschließend Objektbetreuung und Gewährleistungsdokumentation |
| Eignung | Mindestens zwei Referenzen Tunnelvortrieb NÖT oder vergleichbar, eine Referenz Brücke über 300 m, PQ oder Eigenerklärung |
| Zuschlagskriterien | Preis 50 Prozent, Termin- und Logistikkonzept 20 Prozent, Baugrund- und Wasserhaltungskonzept 20 Prozent, Qualität Bauüberwachungs-Schnittstelle 10 Prozent |
| Nachprüfungsstelle | Vergabekammer des Bundes |

Der Entwurf enthält eine Randbemerkung der Vergabestelle: Das Kriterium Baugrund- und Wasserhaltungskonzept darf nicht nachträglich als verdeckte Eignungsanforderung behandelt werden. Die Wertungsmatrix muss vor Angebotsöffnung stehen.