Projektakte Fuchsbachtal / Hirschleite    VST-VV-13

Vergabevermerk und Zuschlagsentscheidung LPH 7

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Der Vergabevermerk fasst Eignung, Angebotswertung und Zuschlagsvorschlag zusammen. Die Rechtsabteilung hat an zwei Stellen Randnotizen angebracht, weil Nordfels in der Schlusspräsentation eine abweichende Auslegung der Bewertungsmatrix angekündigt hatte.

| Prüfpunkt | Ergebnis | Randnotiz |
| --- | --- | --- |
| Ausschlussgründe | Keine zwingenden Ausschlussgründe festgestellt; Eigenerklärungen vollständig | Sanktionslistenprüfung dokumentieren |
| Eignung ARGE | Nach Aufklärung erfüllt | Tunnelreferenz Hohenwart enthält ausreichende technische Verantwortung |
| Wertung | Gesamtpunktzahl ARGE 91.7, Nordfels 89.0 | Unterkriterium Baugrund/Wasser im Protokoll genauer begründen |
| Zuschlag | Zuschlag an ARGE Mittelgebirge nach Ablauf der Informations- und Wartefrist | Paragraf 134 GWB Fristlauf im Vergabekalender prüfen |

Der Vermerk enthält keine abschließende Bewertung, ob die nachgereichte Nordfels-Bestätigung zur Tunnelreferenz eine Nachforderung oder eine unzulässige Angebotsverbesserung war; diese Frage spielt im Nachprüfungsverfahren eine Rolle.